**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2022г                                                                                    № 2-п

 п.Мамакан.

Об утверждении календарного плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья на территории Мамаканского городского поселения на 2022 год.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период пропуска весенних талых вод и прохождения речного паводка. В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г.№ 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6,33,45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрация Мамаканского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья на территории Мамаканского городского поселения на 2022 год.

2.Директору МУП “ЖилкомСервис» Искаковой И.С.

- Очистить крыши жилых зданий, козырьки подъездов, крылечки от снега и наледи в срок до 15.03.2022г.

- Обеспечить своевременную и качественную уборку пешеходных зон в целях минимизации травматизма среди населения

3.Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности поселка Мамакан разработать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья на территории Мамаканского городского поселения и предоставить в срок до 15.03.2022г в администрацию на электронный адрес: Kinahns1@mail.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, благоустройства, строительства и транспорта Кинах Н.С.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамакана» и разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www. mamakan-adm.ru

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова

Приложение

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от 10.01.2022г. № 2-п

Календарный план основных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

 в период прохождения половодья на территории Мамаканского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области в 2022году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые мероприятия(с указанием выполненных работ) | Руководитель (Ф.И.О., должность телефон) | Силы и средства привлекаемые на выполнение мероприятий | Объемы финансирования мероприятий | Дата проведения(д.м.г) |
| **Мероприятия заблаговременной подготовки (превентивные)** |
| 1 | Уборка снега с козырьков зданий сооружений.Очистить сливные канализационные колодцы от снега и мусора на территории БДИ.Создать резервы продовольствия, продуктов питания, ГСМ. | Директор ОГБУСО «Коплексный центр социального обслуживания населенияг. Бодайбо и района» Башмакова С.Г. тел:89501138402 | Персонал и автотранспорт БДИ. |  | Март  |
| 2 | Уборка снега с козырьков зданий сооружений.Очистить от мусора и снега ливневые колодцы, отводные канавы на территории Мамаканского городского поселения.Провести санитарные мероприятия на территории в радиусе ЗСО водонапорной башни.Обеспечить проведение производственного контроля за качеством питьевой воды с учетом полученных результатов качества воды ( с проведением повторных исследований при получении неудовлетворительных результатов исследований проб воды)Обеспечить работу с соблюдением технологических режимов полигона ТБО п. Мамакан. | Директор МУП « ЖКС п. Мамакан»Искаковой И.С. тел.89242911079Директор МУП « ЖКС п. Мамакан»Искаковой И.С. тел.89242911079 | Персонал и автотранспорт МУП «ЖКС п. Мамакан» |  | Март Май- июнь |
| 3 | Подготовить оборудования, зданий и сооружений МГЭС к пропуску весенних талых вод и речного паводка в 2022г | Оперативный директор Мамаканской ГЭСКолесниковЕвгений ВитальевичТел 89140013231 | Персонал Мамаканской ГЭС |  | Март - апрель |
| **Мероприятия непосредственной подготовки (во время прохождения половодья)** |
| 4 | Разработать график и организовать круглосуточное дежурство. | Директор ОГБУСО «Коплексный центр социального обслуживания населения г Бодайбо и района» Башмакова С.Г. тел:89501138402. | Персонал и автотранспорт БДИ. |  | Май - июнь |
| 5 | Разработать график и организовать круглосуточное дежурство (по необходимости) | Директор МУП « ЖКС п. Мамакан»Искакова И.С.тел.89242911079 | Персонал и автотранспорт МУП «ЖКС» |  | Май- июнь |
| 6 | Установить ежедневное наблюдение за от вводом талых вод Проводить ежедневный осмотр кабельных каналов. | Операционный директор Мамаканской ГЭСКолесниковЕвгений ВитальевичТел:89140013231 | Персонал Мамаканской ГЭС |  | Май - июнь |
| 7 | Организация ежедневных инструктажей по безопасности с населениемВ паводковый период | Начальник отдела по вопросам ЖКХКинах Н.С.МУП ЖКС п. Мамакан | Жители п. Мамакан |  | постоянно |
| 8 | Зачистить от снега отводные канавы, дренажи, расположенные на территории Мамаканского городского поселения | Начальник отдела по вопросам ЖКХКинах Н.С.МУП «ЖКС»Специалист по благоустройству и дорожному хозяйствуБоброва Н.П. | По договору |  | март |

 Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

 строительства, благоустройства и транспорта Н.С. Кинах