**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**МАМАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

п. Мамакан

24 октября 2017 года № 35

О выполнении плановых работ по благоустройству и ремонту дорог в Мамаканском городском поселении в 2017г.

Заслушав и обсудив отчет начальника отдела по ЖКХ, благоустройству, строительству и транспорту Кинах Н.С. о выполнении плановых работ по благоустройству и ремонту дорог в Мамаканском городском поселении за весенне-летний период 2017 года, руководствуясь ст.24 Устава Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского поселения

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении плановых работ по благоустройству и ремонту дорог в Мамаканском городском поселении принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в печатном органе «Вестник Мамакана» и разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения в сети «Интернет» [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru).

Председатель Думы Мамаканского

городского поселения Л.М. Чувашова

Глава Мамаканского

муниципального образования Ю.В. Белоногова

26.10.2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. План программных мероприятий по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Основные направления деятельности** | **Источники финансирования** |  | | **Мероприятия** |
| **план 2017г.** | **освоено на 23.10. 2017 г.** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Разработка проектно-сметной документации** | | | | |
| 1.1. Разработка проекта капитального ремонта автомобильных дорог | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.Техническая инвентаризация автомобильных дорог | местный бюджет | 357,30 | 357,17 | Изготовление технической документации на дороги муниципальной собственности, проведен аукцион |
| **Всего по разделу** | **Всего** | **357,30** | **357,17** |  |
| **2. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, сооружений и элементов дорог** | | | | |
| 2.1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Гидростроителей (8000 кв.м) | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| районный бюджет | 5000,00 | 5000,00 | проведен 1 этап ремонта дороги по ул. Гидростроителей |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования ул. Красноармейская (423,2 м2) | местный бюджет | 376,80 | 373,09 | Ремонт автодороги за счет средств народных инициатив и средств местного бюджета |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 351,20 | 351,20 |
| 2.3. Устройство парковки | местный бюджет | 281,50 | 281,41 | Устройство парковки |
| 2.4. Перенос автобусной остановки | местный бюджет | 75,20 | 74,46 |  |
| 2.5. Ямочный ремонт дороги по ул. Красноармейская (площадью 650 кв.м) |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. Ямочный ремонт дороги (Ленина, Набережная) | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего по разделу** |  | **6084,70** | **6440,70** |  |
|  | местный бюджет | 733,50 | 1440,70 |  |
|  | районный бюджет | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  | областной бюджет | 351,20 | 0,00 |  |
| **3. Содержание автомобильных дорог** | | | | |
| 3.1. Чистка дорог от снежного наката, грейдирование | местный бюджет | 666,76 | 143,99 | Чистка дорог от снежного наката, грейдирование |
| 3.2. Восстановление и очистка дренажей | местный бюджет | 69,64 | 68,17 | Восстановление и очистка дренажей |
| **Всего по разделу** |  | **736,40** | **212,16** |  |
| **4. Установка дорожных знаков** | | | | |
| 4.1.Установка дорожных знаков | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего по разделу** |  | **0,00** | **0,00** |
| **Итого по программе** |  | **7178,40** | **6652,86** |  |
|  | местный бюджет | 1827,20 | 1652,86 |  |
|  | районный бюджет | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  | областной бюджет | 351,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подг. Кузнецов М.Ю. |  |  |  |  |