**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

18 ноября 2019 г. р.п.Мамакан № 43

О выполнении плановых работ

по благоустройству и ремонту дорог в МГП

Заслушав и обсудив информацию о выполнении плановых работ по благоустройству и ремонту дорог в МГП, представленную начальником отдела по вопросам ЖКХ, строительства и транспорта Кинах Н.СИ., руководствуясь ст.24 Устава Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского поселения

РЕШИЛА:

1.Принять к сведению информацию о ходе выполнения плановых работ по благоустройству и ремонту дорог в МГП. (Прилагается)

2.Опубликовать настоящее решение в печатном органе «Вестник Мамакана» и разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.mamakan-adm.ru](http://www.mamakan-adm.ru) .

Председатель Думы Мамаканского

городского поселения М.В.Ронжина

Глава Мамаканского

муниципального образования Ю.В. Белоногова

25.11.2019г.

**Информация**

**о выполнении плановых работ по благоустройству**

**и ремонту дорог в МГП на 01.11.2019г.**

**Утверждено на 2019г. - 1 753 тыс. руб**

**Выполнение на 01.11.2019г -1 682 тыс.руб**

**1. Санитарная очистка посёлка.**

* 1. Очистка территории поселения и мест общего пользования

За счёт местного бюджета в 2019г составляет сумму **208,6 тыс.руб**.

В.т.ч:

Разовое подметание дорожного полотна, уборка газонов в ручную со сбором в кучи и вывозом ПГС на полигон - ул Красноармейская, Ленина парк «Победы», д\площадки –ул. Мира, КВЖЗ.

и силами предприятий.)

1.2 Содержание мест общего пользования ( Весь летний период. За счёт местного бюджета.) уборка мусора, очистка урн от мусора с вывозом на полигон - парк «победы», остановка, д\пл.

1.3.скашивание газонов по ул Красноармейская.

1.4.На основании распоряжения от 24.04.2019г организован субботник с привлечением организаций.

1.5.Разбивка клумб и содержание в центре п. Мамакан остановка, перекресток ул. Строительная, памятник Ленина, за счет средств местного бюджета – **155тыс.руб**

1.6. Замена уличных светильников на светодиодные в кол-ве – 48шт. на **сумму118тыс.руб**. Всего заменили 154шт из186 светильников.(ост 32 шт)

1.7. Установлена новая линия уличного освещения по ул. Гидростроителей из 10 шт опор и светильников светодиодных. **597тыс.руб**

1.8. Проведен конкурс по благоустройству придомовых территорий, приняли участия 7 чел. Все получили благодарственные письма и сертификаты

1.9. Проводится уборка мест захоронения на сумму **82 тыс.руб.**

Уборка мусора с вывозом на полигон 5шт ящиков и центральные проезды

4 раза с мая –сентябрь 2019г.

**2. Работа по поддержанию удовлетворительного состояния дорог.**

2.1 На содержание дорожного полотна п.Мамакан в бюджет поселения в 2019г заложено **527тыс.руб.**

2.2 В 2019 году производилась двукратное грейдирование дорог поселения (летом и осенью - к зимнему периоду)

2.3 В зимний период 2019 г. был заключен договор на зимнюю очистку улиц посёлка от снежного наката. Вывоз снега с 3х мест( ул. Советская, перекресток Ленина и Красноармейская, Л.Чайкиной –Красноармейская.

Работа выполнялась согласно ведомости объёма работ, была выполнена качественно и в установленные сроки.

2.4.Зачистка дренажей весенний период от снега и льда, осенний от мусора и листвы **72 тыс.руб.**

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

Строительства, благоустройства и транспорта Н.С. Кинах