**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БОДАЙБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.02.2025 год р.п. Мамакан № 7-п

 Об утверждении календарного плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья

на территории Мамаканского городского поселения на 20225год

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период пропуска весенних талых вод и прохождения речного паводка, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования, администрация Мамаканского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья на территории Мамаканского городского поселения на 2025 год.

2. Директору ООО «ТеплоВодоРесурс» Мазур С.А.:

- очистить крыши жилых зданий, козырьки подъездов, крылечки от снега и наледи в срок до 15.03.2025г.

- очистка придомовой территории от наледи и льда;

- обеспечить своевременную и качественную уборку пешеходных зон в целях минимизации травматизма среди населения;

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности поселка Мамакан разработать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения половодья на территории Мамаканского городского поселения и предоставить в срок до 15.03.2025г в администрацию на электронный адрес Kinahns1@mail.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта Кинах Н.С.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамакана» и разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www. mamakan-adm.ru

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мамаканского городского поселения Ю.В. Белоногова

Приложение

к постановлению администрации

Мамаканского городского поселения

от 04.02.2025 № 7-п

Календарный план основных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в период прохождения половодья на территории Мамаканского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области в 2025году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые мероприятия  (с указанием выполненных работ) | Руководитель  (Ф.И.О., должность телефон) | Силы и средства, привлекаемые на выполнение мероприятий | Объемы финансирования мероприятий | Дата проведения  (д.м.г) |
| **Мероприятия заблаговременной подготовки (превентивные)** | | | | | |
| 1.  2. | Уборка снега с козырьков зданий сооружений.  Очистить от мусора и снега ливневые колодцы, отводные канавы на территории Мамаканского городского поселения.  Провести санитарные мероприятия на территории в радиусе ЗСО водонапорной башни.  Обеспечить проведение производственного контроля за качеством питьевой воды с учетом полученных результатов качества воды (с проведением повторных исследований при получении неудовлетворительных результатов исследований проб воды). | Директор ООО «ТеплоВодоРесурс» Мазур С.А.  тел.89500569494 | Персонал и автотранспорт  ООО «ТеплоВодоресурс»  п. Мамакан» |  | Март  Май- июнь |
| 3 | Подготовить оборудования, зданий и сооружений МГЭС к пропуску весенних талых вод и речного паводка в 2025г | Оперативный директор Мамаканской ГЭС  Колесников  Евгений Витальевич  Тел  89140013231 | Персонал Мамаканской ГЭС |  | Март - апрель |
| **Мероприятия непосредственной подготовки (во время прохождения половодья)** | | | | | |
| 4 | Разработать график и организовать круглосуточное дежурство (по необходимости) | Директор ООО «ТеплоВодоРесурс» Мазур С.А.  тел.89500569494 | Персонал и автотранспорт  ООО «ТеплоВодоРесурс» |  | Май- июнь |
| 5 | Установить ежедневное наблюдение за от вводом талых вод  Проводить ежедневный осмотр кабельных каналов. | Операционный директор АО Мамаканской ГЭС  Колесников  Евгений Витальевич  Тел:  89140013231 | Персонал АО Мамаканской ГЭС |  | Май - июнь |
| 6 | Организация ежедневных инструктажей по безопасности с населением  В паводковый период | Начальник отдела по вопросам ЖКХ  Кинах Н.С.  МУП ЖКС п. Мамакан | Жители п. Мамакан |  | постоянно |
| 7 | Зачистить от снега отводные канавы, дренажи, расположенные на территории Мамаканского городского поселения | Начальник отдела по вопросам ЖКХ  Кинах Н.С.  Специалист по благоустройству и дорожному хозяйству администрации,  Директор ООО «ТеплоВодоРесурс»  Мазур С.А.  тел.89500569494 | По договору |  | март |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства

и транспорта Н.С. Кинах