ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2024 года

| 1. | Наименование инициативного проекта: "Чистый поселок в рамках благоустройства поселка Мамакан" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Адрес реализации инициативного проекта: Иркутская область, Бодайбинский район, р.п. Мамакан Мамаканское муниципальное образование |  |  |  |
| 3. | Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 15 февраля 2024 г. – 26 сентября 2025 г. |  |  |  |
| 4. | Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта: Приобретены: Фотоловушка Turbosky CT-03-1, Аккумулятор GP 2700 Series, Карта памяти Adata Premier, Зарядное устройство ROBITON VolumeCharger, мини пила Макита, аккумуляторная садовая воздуходувка, газонокосилки бензиновые, садовая тележка «Самосвал», садово-строительная тачка «Palisad», Снегоуборщик аккумуляторный, метлы садовые, грабли веерные, лопата совковая с черенком. |  |  |  |
| 5. | Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта: |  |  |  |
|  | Предусмотренный объем финансирования, руб. |  |  |  |
|  | Всего, руб. | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Инициативные платежи, руб. |
|  | 123 829,00 | 110 800,00 | 29,00 | 13 000,00 |
|  | Фактические расходы (освоено), руб. |  |  |  |
|  | Всего, руб. | Областной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Инициативные платежи, руб. |
|  | 123 829,00 | 110 800,00 | 29,00 | 13 000,00 |
|  | Остаток субсидии, руб. |  | ---- |  |