# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

# МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ГЛАВА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 28 »       09       2017 г.                            п. Мамакан                                              № 122/а-п

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план

и правила землепользования и застройки

Мамаканского муниципального образования

В   целях уточнения назначения территорий Мамаканского муниципального образования,  в соответствии Федеральным законом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьями 6, 33, 45   Устава Мамаканского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Мамаканского муниципального образования, утвержденного Решением Думы Мамаканского городского поселения от 15.11.2013г. № 17  (далее по тексту генеральный план).

2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мамаканского муниципального образования, утвержденные Решением Думы Мамаканского городского поселения от  15.11.2013г № 18 (далее по тексту правила землепользования и застройки).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Мамаканского муниципального образования (приложение № 1).

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Мамаканского муниципального образования (приложение № 2).

5. Настоящее постановление вступает в силу  с  даты  официального опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вестник Мамакана»  и  разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения www.mamakan-adm.ru в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главного специалиста  по  муниципальному имуществу администрации  Мамаканского городского поселения Мухаметову О.В.

Глава                                                                                                                Ю.В. Белоногова

Приложение №1

к постановлению главы

от  28.09.2017г. № 112/ а-п

Состав

комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Мамаканского муниципального образования

Белоногова Ю.В. - председатель комиссии, глава Мамаканского городского поселения;

Григорьева Е.С. -  заместитель председателя комиссии, управляющий делами администрации Мамаканского городского поселения;

Мухаметова О.В. - секретарь комиссии,  главный специалист по муниципальному   имуществу администрации Мамаканского городского поселения;

Члены комиссии:

Кинах Н.С. – начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта;

Иванова Е.В. – ведущий специалист по земельным отношениям администрации Мамаканского городского поселения;

Чувашова Л.М. – председатель Думы Мамаканского городского поселения;

Чеботарева Ю.Н. - главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г. Бодайбо и района (по согла-сованию);

Татаринова Е.А.– начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г. Бодайбо и района (по согласованию).

Приложение №2

к постановлению главы

от  28.09.2017г. № 112/ а-п

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта  внесения  изменений в Генеральный план и  в Правила землепользования и застройки Мамаканского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта | октябрь 2017г. | уполномоченное должностное лицо администрации |
| 2 | Подготовка проекта | ноябрь – декабрь 2017г.; январь 2018г. | комиссия |
| 3 | Выдача проекта | январь 2018г. | подрядчик |
| 4 | Проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения | январь 2018г. | комиссия |
| 5 | Направление проекта главе администрации. Принятие главой решения о проведении публичных слушаний по проекту | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта | комиссия глава |
| 6 | Опубликование проекта на официальном сайте администрации и во ФГИС ТП (срок согласования 3 месяца) | 26 января 2018г. | комиссия |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту | март - апрель 2018г. | комиссия |
| 8 | Представление проекта главе администрации после завершения публичных слушаний с учетом изменений. Принятие главой решения о направлении указанного проекта в представительный орган | в течение десяти дней после представления главе проекта и протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | комиссия глава |
| 9 | Рассмотрение представительным органом проекта и принятие решения об утверждении или направлении проекта главе администрации на доработку | май 2018г. | комиссия |
| 10 | Опубликование проекта на официальном сайте администрации и во ФГИС ТП | июнь 2018г. | комиссия |