# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

# МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ГЛАВА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2016 г.                                            п. Мамакан                                                   №180-п

О подготовке проекта о внесении изменений  и

дополнений в Правила землепользования и застройки

Мамаканского городского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Иркутской области от 23.07.2008г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»,  Протокола заседания Правительства Иркутской области от 27.10.2016г., решением Думы Мамаканского городского поселения от  15.11.2013г. № 18 «Об утверждении  Правил землепользования и застройки муниципального образования Мамаканского городского поселения» (изменениями от 29.03.2016г.), статьями 6, 33, 45 Устава Мамаканского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект о внесении изменений  и дополнений в Правила землепользования и застройки Мамаканского городского поселения.

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений  и дополнений в Правила землепользования и застройки Мамаканского городского поселения (Приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Мамакана»  и  разместить на официальном сайте администрации Мамаканского городского поселения www.mamakan-adm.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главного специалиста по муниципальному имуществу и жилищным вопросам администрации  Мамаканского городского поселения Мухаметову О.В.

Глава                                                                                                                Ю.В. Белоногова

Приложение №1

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Мамаканского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта | 8 декабря 2016г. | Уполномоченное должностное лицо администрации |
| 2 | Подготовка проекта | Декабрь 2016г. | комиссия |
| 3 | Направление проекта главе администрации. Принятие главой решения о проведении публичных слушаний по проекту | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта | комиссия |
| 4 | Опубликование проекта на официальном сайте администрации | 27 декабря 2016г. | комиссия |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту | 3 марта 2017г. | комиссия |
| 6 | Представление проекта главе администрации после завершения публичных слушаний с учетом изменений. Принятие главой решения о направлении указанного проекта в представительный орган | в течение десяти дней после представления главе проекта и протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | комиссия |
| 7 | Рассмотрение представительным органом проекта и принятие решения об утверждении или направлении проекта главе администрации на доработку | 21 марта 2017г. |  |
| 8 | Опубликование утвержденного проекта | 27 марта 2017г. | комиссия |